**Администрация**

**Красносопкинского сельсовета**

**Назаровского района Красноярского края**

### **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 13.05.2024 | п. Красная Сопка |  № 32-П |

О внесении изменений в постановление от 08.11.2013г. № 139-П «Об утверждении муниципальной программы «Организация

благоустройства на территории Красносопкинского сельсовета»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Красносопкинского сельсовета № 109-П от 23.08.2013г. «О порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации »,

Постановляю:

1. Внести в постановление от 08.11.2013г. № 139-П «Об утверждении муниципальной программы "Организация благоустройства на территории Красносопкинского сельсовета " следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносопкинского сельсовета .

 Глава сельсовета О.В.Пономарев

 Приложение к постановлению

Администрации Красносопкинского

Сельсовета от 13.05.2024 № 32-П

**Муниципальная программа**

**« Организация благоустройства на территории Красносопкинского сельсовета»**

Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Организация благоустройства на территории Красносопкинского сельсовета |
| Основание для разработки муниципальнойпрограммы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Администрации Красносопкинского сельсовета № 109-П от 23.08.2013г. «О порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации » |
| Разработчик Программы | Администрация Красносопкинского сельсоветаНазаровского района Красноярского края |
| Цель программы | Повышение уровня внешнего благоустройства исанитарного содержания населенных пунктов Красносопкинского сельсовета |
|  Задачи программы | 1.Организация и проведение работ по благоустройству и озеленению территории2. Организация сбора и вывоза мусора бытовых отходов3.Содержание мест захоронения4. Организация и проведение работ по ликвидации свалок5.Организация уличного освещения в населенных пунктах Красносопкинского сельсовета6. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023–2026 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования в 2023-2026 гг. из них средства бюджета сельсоветаСоставляет 26115,3 тыс. руб., в том числе:2023 год- 7036,9 тыс.руб.2024 год- 9885,6 тыс.руб.2025 год- 4596,4 тыс.руб.2026 год- 4596,4 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Определение перспективы улучшения благоустройства территории Красносопкинского сельсовета.2. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.3.Улучшение эстетического состояния территорий Красносопкинского сельсовета4.Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляется Администрацией Красносопкинского сельсовета, в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и краевым законодательством. |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами**

 В настоящее время население поселения составляет 2389 человек.

В последние годы на территории сельсовета проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории сельсовета имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых отходов. В настоящее время уличное освещение составляет 90% от необходимого, для проведения уличного освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах бытовых отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов сельсовета.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов сельсовета необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

 Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели программ**

2.1Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенных пунктов

 Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве территории сельсовета. Анализ проведен по трем показателям, по результатам, исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством населенных пунктов

 В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории Красносопкинского сельсовета .

 Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства населенных пунктов.

2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства

2.3.1. Наружное освещение

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах поселков сельсовета.

2.3.2.Озеленение

 Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно местным бюджетом.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

2.3.3. Содержание кладбищ

 Мероприятия по капитальному ремонту изгороди кладбищ, а на некоторых территориях кладбищ населенных пунктов Красносопкинского сельсовета полной замены ограждения.

2.3.4. Благоустройство населенных пунктов

Благоустройство мест общего пользования включает в себя проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается Администрация Красносопкинского сельсовета.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство на территории сельсовета.

2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов

 Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: по улицам ходит бродячий скот, домашняя птица, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

 В течение 2023-2026 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство территории сельсовета: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Красносопкинского сельсовета:

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Красносопкинского сельсовета;

- активизации работ по благоустройству территории сельсовета в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

-оздоровление санитарной экологической обстановки на территории сельсовета и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути;

**Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования программы**

,

 Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения населенных пунктов Красносопкинского сельсовета.

 Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов Красносопкинского сельсовета с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

3.2. Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов населенных пунктов Красносопкинского сельсовета.

Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов.

3.3. Проведение конкурсов на звание «Лучший населенный пункт», «Лучшая улица», «Лучшее учреждение», « Лучшая территория учреждения», « Лучшая усадьба», которые позволят выявить и распространить передовой опыт организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также органа местного самоуправления по вопросам благоустройства и санитарной очистки населенных пунктов.

 Основной целью проведения данного конкурса является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовых территорий, усадеб.

4. Ресурсное обеспечение Программы

 Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, при наличии разработанных и принятых программ благоустройства населенных пунктов, а также решений о выделении средств местного бюджета на финансирование мероприятий по благоустройству населенных пунктов

**Объёмы финансирования программы по годам**

**2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направлений использования средств Программы | Краевой бюджет | Бюджет поселения | Итого |
| 1 | Организация уличного освещения в населенных пунктах Красносопкинского сельсовета |  | 1978,5 | 1978,5 |
| 2 | Содержание мест захоронения |  | 406,3 | 406,3 |
| 3 | Организация и проведение работ по ликвидации свалок |  | 122,7 | 122,7 |
| 4 | Организация и проведение работ по благоустройству и озеленению территории |  | 70,2 | 70,2 |
| 5 | Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия | 1240,6 | 3218,6 | 4459,2 |
| 6 | ИТОГО | 1240,6 | 5796,3 | 7036,9 |

**2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направлений использования средств Программы | Краевой бюджет | Бюджет поселения | Итого |
| 1 | Организация уличного освещения в населенных пунктах Красносопкинского сельсовета |  | 2035,7 | 2035,7 |
| 2 | Содержание мест захоронения |  | 50,0 | 50,0 |
| 3 | Организация и проведение работ по ликвидации свалок |  | 126,0 | 126,0 |
| 4 | Организация и проведение работ по благоустройству и озеленению территории |  | 96,0 | 96,0 |
| 5 | Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия |  | 7577,9 | 7577,9 |
| 6 | ИТОГО |  | 9885,6 | 9885,6 |

**2025 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направлений использования средств Программы | Краевой бюджет | Бюджет поселения | Итого |
| 1 | Организация уличного освещения в населенных пунктах Красносопкинского сельсовета |  | 2035,7 | 2035,7 |
| 2 | Содержание мест захоронения |  | 50,0 | 50,0 |
| 3 | Организация и проведение работ по ликвидации свалок |  | 126,0 | 126,0 |
| 4 | Организация и проведение работ по благоустройству и озеленению территории |  | 106,0 | 106,0 |
| 5 | Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия |  | 2278,7 | 2278,7 |
| 6 | ИТОГО |  | 4596,4 | 4596,4 |

**2026 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направлений использования средств Программы | Краевой бюджет | Бюджет поселения | Итого |
| 1 | Организация уличного освещения в населенных пунктах Красносопкинского сельсовета |  | 2035,7 | 2035,7 |
| 2 | Содержание мест захоронения |  | 50,0 | 50,0 |
| 3 | Организация и проведение работ по ликвидации свалок |  | 126,0 | 126,0 |
| 4 | Организация и проведение работ по благоустройству и озеленению территории |  | 106,0 | 106,0 |
| 5 | Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия |  | 2278,7 | 2278,7 |
| 6 | ИТОГО |  | 4596,4 | 4596,4 |

**Раздел 4. Механизм реализации, организация управления и контроль**

**за ходом реализации программы**

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик Программы - Администрация Красносопкинского сельсовета.

 Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия краевого и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава администрации Красносопкинского сельсовета.

Исполнитель Программы - Администрация Красносопкинского сельсовета.

**Раздел 5. Оценка эффективности социально – экономических и экологических последствий от реализации программы**

 Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

 В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Красносопкинского сельсовета.

 Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха горожан;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений

- освещение всех улиц населенных пунктов сельсовета